ЗВІТ ПРО ЗМІНИ

CHANGE REPORT | Проєкт: PaperTrail — Desktop Web App | Етап: F2 (Корекція та аудит за п. 14–16)

| Проєкт: | PaperTrail (Особистий документообіг) | Базові джерела: | 05_Figma_Brief_v1.1.md, Screen Contracts G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервна копія: | BEFORE_REVIEW.fig (зафіксована до правок) | Фінальний макет: | Wireframes_v2.fig (після корекції F2) |
| Студент / Рецензент: | Бут Анна |  |  |

- Change Report (Таблиця фактично внесених змін)

| CHANGE-ID | Screen / Layer | What changed | Why | Source rule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-01 | S-01 · Реєстрація / S-02 · Вхід | Added «Увійти» and «Зареєструватися» text links respectively. | Show reciprocal navigation affordances. | Source Rule: US-01, AC-01.1–01.7; D-17, D-20 Brief ID: S-01 Registration Source Rule: US-02, AC-02.1–02.6; D-17, D-20 Brief ID: S-02 Login |
| CH-02 | S-07 · Деталі документа | Added «Редагувати» and «Видалити»; retained Download. Wrapped actions to prevent clipping. | Complete document actions. | Source Rule: US-07, AC-07.1–07.5; D-14, D-27 Brief ID: S-07 Document Details |
| CH-03 | S-08 · Установи | Added row-level Edit/Delete and an aligned “Дії” column. | Complete institution actions while preserving contacts. | Source Rule: US-08, AC-08.1–08.6; D-10, D-13 Brief ID: S-08 Institutions List |
| CH-04 | S-09 · Нагадування | Added row-level Edit/Delete and aligned headings; displayed date as 22.10.2026. | Complete reminder actions and date formatting. | Source Rule: US-10, AC-10.1–10.5; D-16, D-29 Brief ID: S-09 Reminders List |
| CH-05 | S-03 · Огляд/S-04 · Справи/S-05 · Деталі справи | Converted populated dates to DD.MM.YYYY, consistently using 22.10.2026 as sample “today”; documented that reference outside product frames. | Keep related sample dates consistent. | Source Rule: US-05, AC-05.1–05.3; D-05, D-15 Brief: Important Predicates Source Rule: US-06, AC-06.1–06.2; S-05 Brief: §Controls (C-05) |
| CH-06 | Локальні компоненти · PaperTrail/C-06 · Чекліст · MSG-11 | Applied 2px #333333 input stroke and bold 12px #111111 error text. Five existing field-error instances inherit the master styling. | Match grayscale field-error specification. | Brief: §Design constraints (Grayscale) Screen Contracts: C-07, MSG-01..15 |

- NOT REPRESENTED (Свідомо не представлені вимоги у поточній версії)

- Окремий діалог вибору документа на екрані S-05: Пряме зв'язування реалізовано через вибір справ у формі документа M-02 (AC-07.2), а не через окреме вікно-селектор у деталях справи.

- Масові дії та фільтрація у списках: Повністю виключені з інтерфейсу відповідно до зафіксованих меж MVP (No bulk actions, no filters, no search).

- Попередній перегляд (Preview) вкладеного файлу: Відсутній згідно з прямим обмеженням специфікації (No file previews; лише скачування C-03).

- Семантичний червоний колір для помилок: Свідомо не застосовувався; виділення реалізовано в межах палітри Grayscale Low-Fidelity (обводка 2px #333333, напівжирний шрифт) згідно з контрактом бріфу.