ЖУРНАЛ ДЕФЕКТІВ

DEFECT LOG | PaperTrail — Desktop Web App | Етап: F1 / Ручний огляд перед корекцією (п. 14)

| Проєкт: | PaperTrail (Особистий документообіг) | Базові джерела: | 05_Figma_Brief_v1.1.md, Screen Contracts G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервна копія: | BEFORE_REVIEW.fig (зафіксована до правок) | Студент / Рецензент: | Бут Анна |

- Правила класифікації записів

- DEF (Defect) — невідповідність бізнес-вимозі або brief (виправляти першими: права, статуси, предикати, заборонений декор);

- UX (UX suggestion) — рекомендація щодо зручності або візуального порядку без порушення бізнес-логіки (вирівнювання, підписи, зайвий службовий текст).

- Q (Question / Blocker) — неузгоджене питання або суперечність, яка блокує точне виправлення.

- Таблиця дефектів

| ID | Тип / Severity | Локація (Screen / Frame / Layer) | Джерело (Source Rule / Brief ID) | Фактичний стан (Що згенеровано) | Очікуваний стан (Що має бути) | Необхідне виправлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | DEF / High (P1) | S-01 · Реєстрація | Source Rule: US-01, AC-01.1–01.7; D-17, D-20 Brief ID: S-01 Registration | Відсутнє посилання / перехід на екран авторизації «Увійти». | Має бути альтернативна дія переходу для користувачів, які вже мають створений акаунт. | Додати текстове посилання або кнопку «Увійти» з навігаційним переходом на екран S-02 · Вхід (T-04). |
| DEF-02 | DEF / High (P1) | S-02 · Вхід | Source Rule: US-02, AC-02.1–02.6; D-17, D-20 Brief ID: S-02 Login | Відсутній перехід на сторінку створення нового облікового запису. | Має бути альтернативна дія «Зареєструватися» для нових користувачів без сесії. | Додати посилання «Зареєструватися» з переходом на екран S-01 · Реєстрація (T-01). |
| DEF-03 | DEF / High (P1) | S-07 · Деталі документа | Source Rule: US-07, AC-07.1–07.5; D-14, D-27 Brief ID: S-07 Document Details | На екрані деталей присутня лише дія завантаження файлу; відсутні засоби керування записом. | Повинні бути доступні основні дії життєвого циклу документа: «Редагувати», «Видалити» та «Завантажити файл». | Додати кнопки дій: «Редагувати» (виклик форми M-02, T-36) та «Видалити» (діалог підтвердження M-05, T-37). |
| DEF-04 | DEF / High (P1) | S-08 · Установи | Source Rule: US-08, AC-08.1–08.6; D-10, D-13 Brief ID: S-08 Institutions List | Відсутні елементи керування конкретними записами установ (доступний лише перегляд назви/контактів). | Для кожного рядка установи мають бути передбачені дії «Редагувати» та «Видалити». | Додати кнопки дій «Редагувати» (виклик M-03, T-40) та «Видалити» (діалог M-05, T-42) для кожного рядка. |
| DEF-05 | DEF / High (P1) | S-09 · Нагадування | Source Rule: US-10, AC-10.1–10.5; D-16, D-29 Brief ID: S-09 Reminders List | Дата зазначена як відносний текст («сьогодні»); відсутні кнопки редагування та видалення запису. | Має відображатися точна календарна дата (ДД.ММ.РРРР) та дії «Редагувати» і «Видалити». | Замінити текст дати на календарну дату (ДД.ММ.РРРР); додати кнопки дій «Редагувати» (M-04) та «Видалити» (M-05). |
| Q-01 | Q / Medium (P2) | S-05 · Деталі справи | Source Rule: US-07, AC-07.2; M-02, T-30 Brief ID: S-05 / UNRESOLVED | У списку пов'язаних документів відсутня кнопка прямого додавання/прив'язки документа до справи. | Контракт M-02 передбачає вибір справ у формі документа, але зі сторінки справи потрібна швидка дія додавання. | Додати кнопку «Додати документ» (що викликає форму створення документа M-02 із попередньо обраною поточною справою). |
| Q-02 | Q / Medium (P2) | S-05 · Деталі справи | Source Rule: Screen Contracts §UNRESOLVED (п. 2, 3); AC-08.6 | Відсутня дія відкріплення зв'язаного документа чи установи без повного видалення сутності. | Користувач повинен мати змогу зняти зв'язок установи/документа зі справою без видалення самого запису. | Додати дію «Відкріпити» (іконка «×» / Unlink) біля кожного прив'язаного документа та установи в секціях справи. |
| UX-01 | UX / Low (P3) | S-05 · Деталі справи | Source Rule: US-06, AC-06.1–06.2; S-05 Brief: §Controls (C-05) | Блок метаданих справи хаотичний; пропонувалося помилково видалити дію «Змінити статус». | Статус (C-05), дедлайн і дати мають бути згруповані в один блок; зміна статусу зберігається окремо від форми полів M-01. | Оформити атрибути справи в єдиний картковий контейнер з Auto Layout; зберегти окремий контрол C-05 «Змінити статус». |
| UX-02 | UX / Low (P3) | S-07 / C-07 · Помилка поля | Brief: §Design constraints (Grayscale) Screen Contracts: C-07, MSG-01..15 | Помилки валідації оформлені звичайним тонким шрифтом без виразного структурного акценту. | Чітке візуальне виділення стану помилки виключно засобами Grayscale (без порушення монохромного бріфу). | Посилити накреслення тексту помилки (Bold/Semi-bold, темний відтінок #111111) та встановити обводку поля 2px #333333 замість 1px. |
| UX-03 | UX / Low (P3) | C-02 · Стан файлу | Source Rule: US-07, AC-07.4–07.5; D-19, D-24 Brief: Controls (C-02) | Відсутній візуальний індикатор процесу триваючого завантаження вкладення. | Має бути присутній стан очікування передачі файлу перед завершенням збереження документа. | Додати компонент індикатора завантаження (монохромний прогрес-бар або спінер у градаціях сірого) для C-02. |

2. Порядок виконання коригувальних дій (Методичні вказівки, п. 14–16)

Резервна копія: Перевірити наявність файлу BEFORE_REVIEW.fig, експортованого до початку внесення змін (п. 13).

Пріоритетність P1 (High): Спочатку виправляються невідповідності бізнес-правил — додавання обов'язкових переходів (S-01/S-02), виправлення предикатів блоків дашборда (S-03), додавання життєво необхідних дій «Редагувати» та «Видалити» (S-07, S-08, S-09).

Пріоритетність P2 (Medium): Налаштування поведінки компонентів — закреслення тексту виконаної задачі в C-06, очищення списків від заборонених декоративних квадратів/іконок, узгодження точок створення зв'язків.

Пріоритетність P3 (Low): Візуальний порядок без зміни бізнес-логіки — посилення контрасту рамок/тексту помилок валідації C-07 (виключно в межах палітри Grayscale), додавання спінера C-02, винесення анотацій за межі продуктових фреймів на Canvas.

Коригувальний маршрут F2 / Ручні правки: Якщо ліміт AI-запитів вичерпано або відсутня підписка, правки вносяться студентом вручну безпосередньо у файлі Figma за цим реєстром, зберігаючи структуру локальних компонентів (п. 16).